|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opgave | Tid – forventet | Tid – brugt |
| Projektstyring og organisering af projekt | 4 TIMER |  |
| Overblik over hvad jeg skal nå den dag | 1 TIME – 30 MINUTTER MORGEN OG EFTERMIDDAG |  |
| Design og layout – inklusiv responsiv | 2-3 timer |  |
| API Kald | 3 timer |  |
| Få formularer til at sende til backend | 1 time |  |
| Login | 5 timer |  |
| Fejlhåndtering - brugervenlige fejlbeskeder | 1 time |  |
| Accessibility og SEO | 1 time |  |
| Validering af inputfelter | 2 timer |  |
| Rapport | 3 timer |  |